Projectleden: Hannah saunders, Sem Hoogstad, Mike Verkaik (1091369) & Berkin Demirel

Project 5/6: Remote monitoring van mobiele windgenerator,  PO: Bart Zwiep

product backlog

Taak = niet gestart, Taak = af, Taak = in progress, Taak = constante bezigheid, Taak = geschrapt

| Requirements | User Story | Taken + (letter wie taak uitvoert) | Acceptatie Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| - Weten wat er nodig is aan componenten en systemen voor het project | Als opdrachtgever wil ik weten welke onderdelen en/of systemen er nodig zijn, zodat ik weet welke het beste te gebruiken zijn om het succes van het project beter te kunnen garanderen. | - Onderzoek doen naar welk Netwerk het beste is. (S) - Onderzoek doen naar welke Elektra (batterij) nodig is. (M) - Onderzoek doen naar welke Controller nodig is. (S) - Onderzoek doen naar systeemspecificaties voor de Windgenerator SW-353. (B) - Onderzoek doen naar welke Sensoren er mogelijk nodig zijn. (B) - Onderzoek doen naar wat er nodig is in de GUI en welke lay-out design het beste werkt. (H) - Onderzoek doen naar welke Bekabeling geschikt is voor de bedrading. (M) - Onderzoek doen naar welk apparaat er gebruikt moet worden voor het Remote monitoring apparaat. (H) - Onderzoek doen naar welke Programmeertaal het systeem in geschreven gaat worden. (H) - Onderzoek doen naar welk Statief nodig is voor de windgenerator. (M) - Aan de hand van de onderzoeken worden de benodigde componenten en onderdelen bestellen | De requirement is af wanneer ik als opdrachtgeven concreet weet welke componenten en systeem ik nodig ga hebben en de reden toe waarom ik deze moet gaan aanschaffen en gebruiken. |
| - Het hebben van een concrete planning | Als Scrumteam willen wij weten wanneer deadlines, meetings en workshops zijn zodat wij een concrete tijdsplanning kunnen maken voor de taken om te zorgen dat als op tijd afkomt. | - Het creëren van een planning waarin alle deadlines, meeting en workshops in staan. - Het delen van de planning met het scrumteam. - Het inplannen van de tijdsduur en deadlines van alle taken voor de komende sprint die in de sprintplanning staan. - In de planning aangeven of iets wel of niet af is. - In de productbacklog aangeven wat de status van de taken zijn. | De requirement is af wanneer wij als scrumteam duidelijk kunnen zien wat het plan voor komende sprint is, wanneer er deadlines, meetings of workshops zijn, wanneer de geplande taken af moeten zijn en wanneer de taken af zijn. |
| - De windgenerator kan stroom opwekken en deze opslaan in de batterijen. | Als team willen wij weten of de windgenerator werkt zoals hij in de handleiding staat beschreven. | - De windgenerator in elkaar zetten. - De windgenerator aansluiten volgens het elektrisch schema. - De opstelling testen om te kijken of de windgenerator werkt. - De opstelling testen om te kijken of de stroom die opgewekt wordt door de windgenerator wordt opgeslagen in de batterijen. | De windgenerator werkt en de opgewekte stroom wordt in de batterijen opgeslagen. |
| - Er kan live en digitaal gezien worden wat de status van de windgenerator is. | Als gebruiker wil ik op elk moment kunnen zien op een scherm wat er aan de hand is met de windgenerator. | - Het integreren van een live GUI voor de windgenerator. - Het creëren van een communicatieprotocol om te communiceren met de windgenerator. - Het systeem testen om te kijken of alle communicatieprotocollen met de windgenerator werken. - Het testen of de status van de windgenerator live te zien is op de GUI. | Op het scherm is te zien wat de live status is van de windgenerator. |
| - Er kan lokaal gezien worden wat de status is van de batterijen. | Als gebruiker wil ik op elk moment kunnen zien op een scherm wat er aan de hand is met de batterijen. | - Het integreren van een live GUI voor de batterijen. - Het creëren van een communicatie protocol om te communiceren met de batterijen. - Systemen testen om te kijken of de communicatie protocollen met de batterijen werken. - Het testen of de status van de batterijen live te zien is op de GUI. | Op het scherm is te zien wat de live status is van de batterijen. |
| - Er kan live, digitaal en op afstand gezien worden wat de status in van de windgenerator en de batterijen. | Als gebruiker wil ik op afstand, op elk moment op een scherm kunnen zien wat er aan de hand is met de windgenerator en de batterijen. | - Het integreren van de GUI’s voor de windgenerator en batterijen tot één algemene GUI. - Het testen van de GUI om te kijken of alle benodigde informatie live te zien is. - Het integreren van de communicatie protocollen zodat deze op grootte afstand kunnen functioneren. - Het testen van de communicatie protocollen om te kijken of deze op grootte afstand functioneren. | Op afstand is er op het scherm te zien wat de live status is van de windgenerator en de batterijen. |
| - Het hebben van een overzichtelijke GUI | Als gebruiker wil ik duidelijk kunnen zien op een scherm wat voor welk onderdeel bedoelt is zonder dat het verwarring oplevert. | - Het communiceren met de opdrachtgever over wat hij in de GUI wil kunnen zien. - Het communiceren met de opdrachtgever over welk lay-out design het beste werkt voor de situatie waarin hij gebruikt zou worden. - Het creëren van een GUI voor de windgenerator. - Het creëren van een GUI voor de batterijen. | Op het scherm is overzichtelijk te zien wat voor welk onderdeel bedoelt is zonder dat verschillende lichts omstandigheden dit belemmeren. |

## Changelog

| Datum | Versie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 16/09/25 | 1.0 | Creatie document. |
| 19/09/2025 | 1.1 | Bijwerking van document na workshop SCRUM |
| 26/09/25 | 1.2 | Bijwerking document met requirements, userstories, taken en acceptatie criteria. |