Projectleden: Hannah saunders, Sem Hoogstad, Mike Verkaik (1091369) & Berkin Demirel

Project 5/6: Remote monitoring van mobiele windgenerator,  PO: Bart Zwiep

product backlog

Taak = niet gestart, Taak = af, Taak = in progress, Taak = constante bezigheid, Taak = geschrapt

| User Story | Requirements | Taken + (letter wie taak uitvoert) | Acceptatie Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Als opdrachtgever wil ik weten welke onderdelen en/of systemen er nodig zijn, zodat ik weet welke het beste te gebruiken zijn om het succes van het project beter te kunnen garanderen. | Weten wat er nodig is aan componenten en systemen voor het project | - Onderzoek doen naar welk Netwerk het beste is. (S) - Onderzoek doen naar welke Elektra (batterij) nodig is. (M) - Onderzoek doen naar welke Controller nodig is. (S) - Onderzoek doen naar systeemspecificaties voor de Windgenerator SW-353. (B) - Onderzoek doen naar welke Sensoren er mogelijk nodig zijn. (B) - Onderzoek doen naar wat er nodig is in de GUI en welke lay-out design het beste werkt. (H) - Onderzoek doen naar welke Bekabeling geschikt is voor de bedrading. (M) - Onderzoek doen naar welk apparaat er gebruikt moet worden voor het Remote monitoring apparaat. (H) - Onderzoek doen naar welke Programmeertaal het systeem in geschreven gaat worden. (H) - Onderzoek doen naar welk Statief nodig is voor de windgenerator. (M) - Aan de hand van de onderzoeken worden de benodigde componenten en onderdelen bestellen | De requirement is af wanneer ik als opdrachtgeven concreet weet welke componenten en systeem ik nodig ga hebben en de reden toe waarom ik deze moet gaan aanschaffen en gebruiken. |
| Als projectgroep willen wij weten wanneer deadlines, meetings en workshops zijn zodat wij een concrete tijdsplanning kunnen maken voor de taken om te zorgen dat als op tijd afkomt. | Het hebben van een concrete planning | - Het creëren van een planning waarin alle deadlines, meeting en workshops in staan. - Het delen van de planning met het scrumteam. - Het inplannen van de tijdsduur en deadlines van alle taken voor de komende sprint die in de sprintplanning staan. - In de planning aangeven of iets wel of niet af is. - In de productbacklog aangeven wat de status van de taken zijn. | De requirement is af wanneer wij als scrumteam duidelijk kunnen zien wat het plan voor komende sprint is, wanneer er deadlines, meetings of workshops zijn, wanneer de geplande taken af moeten zijn en wanneer de taken af zijn. |
| Als projectgroep willen wij weten hoe de windgenerator veilig gebruikt kan worden. | Zie punt 1 in requirements.docx | - Handleiding van de SW-353 lezen - Monteer instructies lezen - SW-353 volgens de instructies bekabelen - SW-353 in elkaar zetten. - Gaten boren in de steiger buis volgens de handleiding van de SW-353 - SW-353 aan de steiger buis monteren. - SW-353 volgens de instructies aan de SCR 12 marine, start-stop knop en power resistor aansluiten. - Elektrisch schema maken - Alle technische documentatie van de SW-353 in manage en control zetten. | De requirement is af wanneer de windgenerator op de correcte manier volgens alle technische documentatie aan elkaar gekoppeld is op een veilige manier. |
| Als projectgroep willen wij weten hoe de batterijen en zijn bijbehorende systemen/onderdelen op de correcte manier aangesloten moeten worden op de windgenerator en zijn bijbehorende systemen/onderdelen | Zie punt 2 in requirements.docx | - Handleidingen en datasheets van de Victron batterijen, onderdelen en systemen lezen. - Handleidingen en datasheets van de Victron batterijen, onderdelen en systemen in manage en control zetten. - De Victron batterijen, onderdelen en systemen volgens hun instructies aan elkaar bekabelen. - Elektrisch schema maken van Victron set-up - Victron aansluiten op de onderdelen/systemen van windgenerator. - Elektrisch schema van de gehele aansluiting tussen windgenerator en victron. | De requirement is af wanneer de batterijen op de correcte manier volgens alle technische documentatie aan elkaar gekoppeld is en als de windgenerator dit ook is. |
| Als Opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik kunnen zien wat er bij de batterijen of windgenerator aan de hand is. | Zie punt 3 in requirements.docx | - Prototype schets maken voor UI. - Prototype schets UI aan opdrachtgever laten zien en vragen om feedback - Feedback toepassen aan design. - Schets uitprogrammeren in html. | De requirement is af wanneer de UI goedgekeurd is door de opdracht gever en de UI op een website te zien is. |
| Als Opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik kunnen zien wat er op een bepaalde dag aan energie is opgewekt door de windgenerator. | Zie punt 4 in requirements.docx | - Prototype schets maken voor de UI. - Prototype schets UI aan opdrachtgever laten zien en vragen om feedback - Feedback toepassen aan design. - Schets uitprogrammeren in html. - Kopjes uitprogrammeren om tussen de verschillende tijds periodes te kunnen wisselen. | De requirement is af wanneer de UI goedgekeurd is door de opdracht gever en de grafieke op de gewilde manier in de UI op een website te zien is. |
| Als projectgroep willen wij de data die het systeem stuurt opslaan in een begrijpbaar overzicht in database. | Zie punt 5 in requirements.docx | - Het creëren van een docker container. - Het programmeren van een database met de benodigde tabellen. - De database in de docker container laten draaien | De requirement is af wanneer er een werkende docker container met een draaiende database is. |
| Als projectgroep willen wij de data die het batterij management systeem stuurt opslaan in een begrijpbaar overzicht in database | Zie punt 6 in requirements.docx | - Een programma schrijven die met de GX kan communiceren. - Een programma schrijven die de data van de GX kan uitlezen. - Een programma schrijven die de data van het GX-systeem naar de database stuurt - Een programma schrijven die de data naar de correcte tabellen stuurt. | De requirement is af wanneer de gestuurde data van de BMS opgeslagen word in de correcte tabellen. |
| Als projectgroep willen wij dat de data die in de database staat gedisplayde wordt op de correcte plekken in de UI | Zie punt 7 in requirements.docx | - Een programma schrijven die data uit de database kan halen. - Een programma schrijven die de gehaalde data in correcte grafieken zet en dit displayde. | De requirement is af wanner de data uit de database af te lezen is in de grafieken van de UI. |
| Als Opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik dat de BMS zijn data naar de Raspberry Pi 5 kan sturen zodat de Raspberry Pi 5 deze data naar de correcte locatie kan zturen | Zie punt 8 in requirements.docx | - De Raspberry Pi 5 aansluiten op de Victron systeem zodat er data van de Victron naar de Raspberry Pi 5gestuurd kan worden. - Een programma schrijven die de data van de Victron ontvangt - Een programma schrijven die de ontvangen data verwerkt en naar de correcte locatie stuurt. | De requirement is af wanneer de Raspberry Pi met het Victron systeem kan communiceren en data ontvangen. |
| Als Opdrachtgeven, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik op een ander locatie met de Raspberry Pi verbinden | Zie punt 9 in requirements.docx | - Een VPN op de Raspberry Pi 5 programmeren./ vpn op router instaleren - Router instellen - Testen op de VPN werkt op de Raspberry Pi 5. - Testen of er op een externe locatie met de VPN verbonden kan worden. - Router met Tailscale verbinden - Testen of er van een externe locatie met de UI op raspberry pi verbonden kan worden | De requirement is af wanneer er verbonden kan worden met de VPN op de Raspberry Pi 5. |
| Als opdrachtgever, rojectgroep of toekomstige gebruiker wil ik de database draaiende hebben op de Raspberry Pi 5 zodat er op afstand mee gewerkt kan worden | Zie punt 10 in requirements.docx | - De docker container draaiende krijgen op de Raspberry Pi 5. - De database draaiende krijgen vanuit de docker container. | De requirement is af wanneer de docker container met daarin de database draait op de Raspberry Pi 5. |
| Als opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik dat ik de websocket waar de UI op draait werkt op de Raspberry Pi 5 zodat er op afstand mee gewerkt kan worden | Zie punt 11 in requirements.docx | - De websocket op de Raspberry Pi 5 zetten. - De UI werkende krijgen op de websocket die nu op de Raspberry Pi 5 staat. | De requirement is af wanneer de UI op de Raspberry Pi 5 werkt. |
| Als opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik op een extern locatie met de Raspberry Pi 5 kunnen verbinden om naar de UI van de windgenerator te kunnen kijken | Zie punt 12 in requirements.docx | - Testen of de UI via de VPN van de Raspberry Pi 5 te zien is. - Testen of de UI de correcte data voor de windgenerator laat zien in de UI. | De requirement is af wanneer de correcte data word gedisplayed op de UI, vanuit een externe locatie via de VPN verbinding met de Raspberry Pi 5 |
| Als opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik vanuit een externe locatie kunnen kijken wat de hoeveelheid energie op een bepaalde periode is opgewekt. | Zie punt 13 in requirements.docx | - Testen of de grafieken de correcte data uit de database laten zien op de UI. - Testen of de data van de opgewekte energie correct in de database wordt gezet. | De requirement is af wanner de grafieken in de UI de correcte tijds data aangeven. |
| Als opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik vanuit een externe locatie weten hoelang de windgenerator al aan het draaien is. | Zie punt 14 in requirements.docx | - Een programma schrijven die de runtime van de windgenerator bijhoudt. - Een programma schrijven die de runtime laat zien in de UI. - Testen of er vanuit een externe locatie de correcte runtime van de windgenerator wordt getoond | De requirement is af wanner er vanuit een externe locatie gezien kan worden hoelang de windgenerator al aan het draaien is. |
| Als opdrachtgever, projectgroep of toekomstige gebruiker wil ik kunnen zien wat oplaad status van de batterijen is vanuit een externe locatie | Zie punt 15 in requirements.docx | - Testen of er vanuit een externe locatie gezien kan worden wat de oplaad status is van de batterijen. | Da requirement is af wanneer er vanuit een externe locatie gezien kan worden wat de oplaad status van de batterijen is. |

## Changelog

| Datum | Versie | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 16/09/25 | 1.0 | Creatie document. |
| 19/09/2025 | 1.1 | Bijwerking van document na workshop SCRUM |
| 26/09/25 | 1.2 | Bijwerking document met requirements, userstories, taken en acceptatie criteria. |
| 14/11/25 | 2.0 | Productbacklog herschreven, taken aangepast. User stories geschreven en acceptatie criteria geschreven. |
| 12/12/25 | 2.1 | Update van product backlog aan de hand van de huidige staat van het project |
| 16/12/25 | 2.2 | Update van taken die af zijn aan de aan van het project |